## Slide 1: Milepæl a
Gruppe 3

## Slide 2: Must – it forundersøgelse

## Slide 3: Iterations- og faseplan
Fase | Inception | Elaboration |  | Construction | Transition
Iteration | I0 30/4 - 3/5 | E1 3/5 - 14/5 | E2 14/5 - 21/5 | C3 | T4
Plan | Opsæt udviklingsmiljø | Lave ikke funktionelle krav (FURPS) | Operationskontrakt til UC3 |  | 
 | Påbegynd fase- og iterationsplan | Identificer alle use cases. | Aktivitetsdiagram for UC3 |  | 
 | Påbegynd visionsdokument | Påbegynd datamodel | Opdatere klassediagram |  | 
 | Identificer use cases | Formel beskriv UC3 – opret lånetilbud | Implementation af UC3 |  | 
 | Påbegynd risikoanalyse | Systemsekvensdiagram for UC1-3 | Uformel beskrivelse af yderligere use cases |  | 
 | Påbegynd domænemodel | Operationskontrakt for UC1 og UC2 |  |  | 
 | Formel beskrivelse af UC1-2 | Sekvens diagram for UC1 og UC2 |  |  | 
 | Udarbejd mock-ups | Opdatere klassediagram |  |  | 
 | Review i samarbejde med gruppe 2 | Implementere UC1 og UC2. |  |  | 
 | Påbegynd dataordbog | Kørende GUI (proof of concept) |  |  | 
 |  | Unit test af UC1 og UC2 |  |  | 
 |  | Opdater dataorbog |  |  | 
Milepæl | De fleste UC's er identificeret | Alle UC's er identificeret |  | Systemet er fuldt implementeret (alle UC's) | Systemet er leveret og i drift
 | UC-1 er fuldt beskrevet | UC1-3 er fuldt beskrevet |  | Systemet består alle systemtests | Systemet består accepttest
 | Domæne model påbegyndt | Arkitekturen er stabil og beskrevet |  | Interessenter er parat til systemets udrulning | Brugerne er tilfredse
 | Visionsdokument godkendt | Eksekverbart produkt er udarbejdet (use cases implementeret) |  |  | 
 | Iterationsplan for E1 er klar |  |  |  | 

## Slide 4: Use case-diagram

## Slide 5: Mock-ups