# Log

Dag 1. vi har påbegyndt visionsdokumentet, der er udarbejdet en rough draft. Alle har været med til vision og interessentanalyse. Shahnaz og Martin har lavet feature liste.

Vi har fået sat vores udviklings miljø op, Sofie har lavet den største del.

Vi har påbegyndt en iterations plan, alle 3. vi startede med at lave den først på dagen og har revideret sidst på dagen.

Vi har påbegyndt use diagram, primært Shahnaz og Martin.

Dag 2. vi har opdateret og uddybet lidt på projekt- og faseplan (Martin). Shahnaz er gået i gang med MUST. Risikoanalyse udarbejdet (alle). Vi har haft samtale med Hans om rapportstruktur. Layout og strukturering af rapporten er blevet opdateret (Sofie). Påbegyndt Domæne model, og laver UC1 og UC2 formel, ændrer lidt på UCD.

Dag 3. vi har lavet SSD(Martin) for de 2 første use cases og OC dertil(alle). Sofie har skrevet afsnit i rapporten. Shahnaz har udarbejdet datamodel skrevet noter omkring normalformer. Vi har udvekslet reviewnoter med gruppe 2. desuden har vi udarbejdet et udkast til klassediagrammet med fokus på trelagsmodellen. (alle)

Dag 4. Vi har forberedt morgenmøde med Hans(alle). Været til morgenmøde(Alle). skrevet på rapporten om use case diagrammer og revideret i usecase diagrammet til brug i rapporten(Sofie). FURPS og ikke funktionelle krav(Martin). Oprettet database(Shahnaz). Lavet Java klasser(Shahnaz). Lavet dataordbog(Shahnaz).

Dag 5. USE CASE 3 formel beskrevet (alle) implementerede use case 1 og 2 (alle)

Dag 6. Rapport Skrivning og til rettelser

Dag 7. Programmeret GUI (alle), Review med gruppe 2(alle) MUST i rapport (Martin) forberedt fremlæggelse (shahnaz og sofie)

Dag 8. Fremlæggelse af milepæl 1 og andre gruppers fremlæggelser.

Dag9. laver operation kontrakt til use case 3